# QwenPaw 工具沙箱功能开发总结与方案说明

文档类型：开发总结 / 技术方案  |  版本：v2.0  |  更新日期：2026-05-27

本文档汇总 QwenPaw 工具执行沙箱（Execution Sandbox）的完整开发工作。2026-05-26 完成 Path Jail、Docker Per-Call、聊天页环境切换等 MVP；2026-05-27 完成 Phase 4/5（Skill 沙箱联动、Session 容器复用、MCP Docker、状态 API）以及方案 A（Skill 只读 / 用户目录可写的读写分离 Path Jail）。文档从问题背景、总体架构、模块实现、测试验收到后续规划进行系统说明。

# 一、开发概述

整体目标：在 QwenPaw / AI Work OS 中落地「工具执行沙箱」，使 Agent 在调用 read_file、write_file、execute_shell_command 等工具时，默认受限于可配置的沙箱根目录（Path Jail），并支持 Docker 按次或按 Session 复用隔离。同时在 Console 聊天页提供「沙箱环境 / 本地环境」切换，按消息粒度覆盖全局配置。2026-05-27 进一步解决 Skill 文件读取与用户写入目录分离的问题。

| 能力 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Path Jail（本地路径监狱） | 已实现 | 文件工具 + Tool Guard 双重拦截 |
| 读写分离 Path Jail（方案 A） | 已实现 | skills/ 只读，users/{id}/ 可写 |
| Docker Per-Call Shell | 已实现 | docker run --rm 单次 shell 执行 |
| Session 级容器复用 | 已实现 | docker exec 复用 + idle 销毁 |
| 用户子目录 sandbox_root | 已实现 | workspaces/.../users/{user_id}/ |
| Skill requires_sandbox 元数据 | 已实现 | Scanner 联动 + runtime 强制 |
| MCP Docker stdio（opt-in） | 已实现 | run_in_sandbox 时在 Session 容器内 spawn |
| 沙箱状态 API + Console 展示 | 已实现 | Docker 健康 + Session 容器列表 |
| 聊天页环境切换 | 已实现 | execution_sandbox_enabled 按消息传递 |
| 控制台 Security 配置 | 已实现 | enabled / backend / Docker / Session / Skill 策略 |
| Skill 独立容器化 | 不采用 | 安全收益有限，改用只读 Path Jail |

# 二、问题背景与设计目标

## 2.1 改造前的问题

Tool Guard、File Guard、Approval 属于「策略层」，工具仍在宿主 OS 用户权限下执行。

read_file 使用绝对路径时可读取 workspace 外系统文件（如 C:\Windows\win.ini）。

Shell 子进程 cwd 虽默认为 workspace，但无 OS 级强制边界。

缺少与产品对标能力：聊天时可选择沙箱环境或本地环境。

## 2.2 设计原则

策略 + 隔离互补：保留 Tool Guard / Approval，沙箱在其之后强制执行路径边界。

失败安全：Docker 不可用且 fail_closed=true 时拒绝 shell 执行。

按消息可切换：聊天页切换仅影响下一条及后续消息，无需重启会话。

多租户就绪：sandbox_root 支持 users/{user_id}/ 子目录。

可观测：Runner 日志、Agent 环境上下文、Security 状态 API。

## 2.3 非目标（首版不做）

VM 级隔离、完整网络 egress 代理。

Skill 脚本进程内执行改为全面容器化。

Browser / Playwright 与工具沙箱合并为同一容器。

# 三、总体架构

## 3.1 三层隔离模型

| 层级 | 机制 | 实现模块 |
| --- | --- | --- |
| L1 策略层 | Tool Guard 规则、Approval 审批 | 已有 tool_guard / approval |
| L2 路径层 | 强制 sandbox_root，拒绝越界路径 | path_jail.py + PathJailGuardian + file_io |
| L3 执行层 | Shell 在 sandbox_root 或 Docker 容器内执行 | shell.py + docker_runner.py |

## 3.2 执行流水线

用户消息（Console Chat） → POST /console/chat（含 execution_sandbox_enabled） → console router 写入 native_payload.meta → Runner 解析 channel_meta 并 set_sandbox_enabled_override() → load_sandbox_settings() 合并 config / env / override → resolve_sandbox_root() 计算沙箱根目录 → ReactAgent 工具调用前 set_current_sandbox_root() → file_io / shell / PathJailGuardian 执行边界校验 → 结果回传 Agent。

## 3.3 沙箱根目录策略

workspaces/{agent_id}/                    → Agent workspace（逻辑工作区）
workspaces/{agent_id}/skills/             → 只读根（sandbox_readonly_roots）
workspaces/{agent_id}/users/{user_id}/    → sandbox_root（RW，工具写入边界）

当 use_user_subdir=true 且 user_id 非 default 时，writable sandbox_root = workspace/users/{sanitized_user_id}/
skills/ 及已启用 Skill 目录可通过 readonly roots 读取，但不可写入。

## 3.4 Backend 方案

| Backend | 适用场景 | Shell 行为 | 文件工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| off | 沙箱关闭 | 宿主 subprocess，cwd=workspace | 无 Path Jail |
| local | 开发 / 无 Docker | 宿主 subprocess，cwd=sandbox_root | Path Jail 读写分离 |
| docker | 生产 / 有 Docker | Session 容器 docker exec 或 per-call | Path Jail + 容器内 shell |

# 四、后端核心实现

## 4.1 模块结构

| 路径 | 职责 |
| --- | --- |
| src/qwenpaw/security/sandbox/context.py | ContextVar：sandbox_root、enabled override、readonly roots、skill requires_sandbox、session key |
| src/qwenpaw/security/sandbox/path_jail.py | 读写分离：is_path_readable/writable、resolve_tool_path_string |
| src/qwenpaw/security/sandbox/resolver.py | resolve_sandbox_root、sanitize_user_id |
| src/qwenpaw/security/sandbox/settings.py | load_sandbox_settings（config+env+override） |
| src/qwenpaw/security/sandbox/docker_runner.py | DockerSandboxRunner 按次 shell |
| src/qwenpaw/security/sandbox/session_container_manager.py | Session 容器 acquire/exec/release/idle reap |
| src/qwenpaw/security/sandbox/session_container.py | Session 容器模型与 session key 构建 |
| src/qwenpaw/security/sandbox/status.py | Docker 健康 + Session 容器运行时快照 |
| src/qwenpaw/security/tool_guard/guardians/path_jail_guardian.py | Tool Guard 读写模式路径拦截 |
| src/qwenpaw/agents/tools/file_io.py | 读写前 resolve_tool_path_string(mode=read¦write) |
| src/qwenpaw/agents/tools/shell.py | local cwd / docker per-call / session docker exec |
| src/qwenpaw/app/mcp/docker_stdio_client.py | MCP stdio 在 Session 容器内 docker exec -i |
| src/qwenpaw/agents/skills_manager.py | SkillRequirements.requires_sandbox 元数据 |
| src/qwenpaw/security/skill_scanner/ | recommend_sandbox、auto_tag_risky_skills |
| src/qwenpaw/agents/react_agent.py | 每次工具轮次设置 sandbox_root |
| src/qwenpaw/app/runner/runner.py | override、Skill 强制、Session 容器、readonly roots 生命周期 |
| src/qwenpaw/app/_app.py | Session 容器 idle reaper 后台任务 |
| src/qwenpaw/app/routers/console.py | AgentRequest 读取 execution_sandbox_enabled |

## 4.2 启用判定优先级

is_sandbox_enabled() 与 load_sandbox_settings() 按以下顺序决定当前请求是否启用沙箱：

最高：ContextVar current_sandbox_enabled_override（来自聊天请求 execution_sandbox_enabled）。

override=False 时直接关闭沙箱；override=True 时强制开启（backend 仍读 config/env）。

其次：环境变量 QWENPAW_EXECUTION_SANDBOX_ENABLED。

最后：config.json → security.execution_sandbox.enabled 且 backend != off。

## 4.3 Path Jail 关键逻辑

读写分离（方案 A）：writable root = users/{user_id}/；readonly roots = skills/ + 已启用 Skill 目录。

is_path_readable：writable root 或任一 readonly root 内路径允许读取。

is_path_writable：仅 writable root 内路径允许写入。

resolve_tool_path_string(mode=read|write)：相对路径 skills/... 基于 workspace 解析。

Windows 使用大小写不敏感前缀比较，避免 C:\ 与 c:\ 绕过。

越界抛出 SandboxBoundaryError，file_io 转为 ToolResponse 错误文本。

PathJailGuardian：write 工具用写策略，read/shell 用读策略。

## 4.4 Skill 沙箱联动（Phase 4）

Skill 元数据新增 requires_sandbox（SkillRequirements + manifest requires.sandbox）。

Skill Scanner 扫描结果 recommend_sandbox，auto_tag_risky_skills 可自动写入 manifest。

skill_sandbox_enforcement：off / warn / strict；strict 模式下未开沙箱时阻止启用高风险 Skill。

Runner 检测 /skill 指令或 Skill 调用，set_current_skill_requires_sandbox(True) 强制沙箱。

is_sandbox_enabled() 最高优先级之一：current_skill_requires_sandbox=True 时强制开启。

结论：requires_sandbox 强制进程内 Agent 的工具沙箱，而非 Skill 独立容器化。

## 4.5 Session 容器复用（Phase 5）

SessionContainerManager：按 agent_id:user_id:session_id 键复用 Docker 容器。

Runner 请求开始时 acquire，结束时 release；shell 走 docker exec 而非每次 run --rm。

配置：session_container_enabled、session_idle_seconds（默认 900s）、session_max_containers（默认 32）。

_app.py 后台 idle reaper 定期销毁超时容器。

Status API 返回 active_count、containers 列表、idle_seconds。

## 4.6 MCP Docker stdio（Phase 4）

DockerStdIOStatefulClient：MCP Server 在 Session 容器内通过 docker exec -i 启动。

MCP 配置 run_in_sandbox=true 时 opt-in 启用（非默认）。

依赖 Session 容器已 acquire，与 shell 共用同一 sandbox_root 挂载。

## 4.7 Docker Per-Call（Plan B）

镜像：qwenpaw-sandbox:latest（deploy/Dockerfile.sandbox，基于 debian:bookworm-slim）。

命令：docker run --rm --network none --memory 512m --cpus 1 --pids-limit 64。

挂载：sandbox_root → /work:rw；若 workspace ≠ sandbox_root 则 workspace → /ro:ro。

输出前缀：[sandbox:docker X.XXs] 便于日志与测试识别。

fail_closed=true 且 Docker 不可用时返回错误，不静默降级到宿主 shell。

构建镜像：

.\scripts\build_sandbox_image.ps1

## 4.8 Agent 环境上下文

build_env_context()（runner/utils.py）向 Agent 注入当前执行环境说明，避免模型误判：

沙箱模式：Execution environment: Sandbox (backend=local|docker)、Sandbox root 路径。

本地模式：Execution environment: Local (sandbox disabled)。

明确说明：Host OS 信息是后端宿主机，非独立远程 VM。

## 4.9 关键 Bug 修复

问题：聊天页显示沙箱模式，但 Agent 仍可读取 C:\Windows\win.ini。

根因：FastAPI 将 POST body 解析为 AgentRequest（Pydantic），_extract_session_and_payload() 原先仅从 dict 读取 execution_sandbox_enabled，导致 override 未进入 channel_meta，Path Jail 未生效。

修复：新增 _read_execution_sandbox_enabled()，同时支持 AgentRequest 与 dict；Runner 从 channel_meta 读取并 set_sandbox_enabled_override()。单元测试：tests/unit/routers/test_console_placeholder.py。

# 五、配置与 API

## 5.1 config.json 配置项

{
  "security": {
    "execution_sandbox": {
      "enabled": true,
      "backend": "local",
      "use_user_subdir": true,
      "fail_closed": true,
      "fallback_backend": "local",
      "docker_image": "qwenpaw-sandbox:latest",
      "docker_network": "none",
      "docker_memory": "512m",
      "docker_cpus": "1",
      "docker_pids_limit": 64,
      "docker_timeout_seconds": 120,
      "skill_sandbox_enforcement": "warn",
      "auto_tag_risky_skills": true,
      "session_container_enabled": false,
      "session_idle_seconds": 900,
      "session_max_containers": 32,
      "sandbox_readonly_roots": ["skills"],
      "allow_enabled_skill_dirs": true
    }
  }
}

## 5.2 环境变量

| 变量 | 作用 |
| --- | --- |
| QWENPAW_EXECUTION_SANDBOX_ENABLED | true/false，覆盖 config.enabled |
| QWENPAW_EXECUTION_SANDBOX_BACKEND | local / docker / off |

## 5.3 HTTP API

| 接口 | 说明 |
| --- | --- |
| GET /api/config/security/execution-sandbox | 读取沙箱配置 |
| PUT /api/config/security/execution-sandbox | 更新沙箱配置 |
| GET /api/config/security/execution-sandbox/status | Docker 可用性、镜像、Session 容器运行时状态 |
| POST /console/chat | 请求体字段 execution_sandbox_enabled: boolean，按消息覆盖 |

# 六、前端实现（Console 聊天页）

## 6.1 交互设计

输入栏左侧 prefix 区域放置环境选择器，与附件、麦克风图标风格一致（Spark 图标）。

沙箱环境：SparkComputerLine；本地环境：SparkLocalFileLine。

点击下拉选择「沙箱环境」或「本地环境」，选择持久化到 localStorage。

默认：沙箱环境（qwenpaw.chat.execution_sandbox_enabled = true）。

会话中可随时切换，下一条消息起生效（按消息粒度，无需灰显或锁定）。

## 6.2 关键文件

| 路径 | 说明 |
| --- | --- |
| console/src/hooks/useExecutionEnvironment.ts | mode 状态 + localStorage |
| console/src/pages/Chat/components/ExecutionEnvironmentSelector/ | Dropdown + IconButton 组件 |
| console/src/pages/Chat/components/ChatSenderPrefixActions/ | 输入栏 prefix 动作区 |
| console/src/pages/Chat/index.tsx | customFetch 传递 execution_sandbox_enabled |
| console/src/pages/Settings/Security/components/ExecutionSandboxSection.tsx | 沙箱配置 + Session 容器 + Skill 策略 + 状态展示 |
| console/src/locales/zh.json / en.json | chat.executionEnvironment.* 文案 |

## 6.3 请求传参

// 每条聊天消息 POST body 附带
{
  "session_id": "...",
  "user_id": "...",
  "execution_sandbox_enabled": true,  // 或 false
  "input": [...]
}

# 七、测试与验收

## 7.1 自动化脚本

| 脚本 | 验证内容 |
| --- | --- |
| scripts/sandbox_smoke_test.py | PathJailGuardian 冒烟 |
| scripts/sandbox_integration_check.py | ToolGuardEngine 集成 |
| scripts/sandbox_e2e_agent_test.py | read/write 工具 E2E |
| scripts/verify_execution_environment_toggle.py | 聊天切换 + AgentRequest + health |
| scripts/sandbox_console_test.py | config 持久化 + local/docker 场景 |
| scripts/sandbox_docker_check.py | Docker shell 集成 |

详细说明见同目录文档：沙箱测试脚本.docx

## 7.2 单元测试

pytest tests/unit/security/test_path_jail.py tests/unit/security/test_docker_runner.py tests/unit/security/test_sandbox_status.py tests/unit/security/test_skill_sandbox.py tests/unit/security/test_session_container_manager.py tests/unit/routers/test_console_placeholder.py -q

test_path_jail.py（19 项）：sandbox_root 解析、穿越拦截、用户隔离、Skill 只读/不可写、file_io、Guardian

test_skill_sandbox.py（5 项）：requires_sandbox 元数据、Scanner recommend_sandbox

test_docker_runner.py：run 命令组装、挂载、超时

test_sandbox_status.py：Docker 健康 + Session 容器状态

test_session_container_manager.py：acquire 复用、idle reap

console：AgentRequest / dict 的 execution_sandbox_enabled 提取

## 7.3 验收标准（已通过）

沙箱模式：read_file("C:/Windows/win.ini") 返回 outside sandbox 错误。

本地模式：同上路径可正常读取（override=false）。

沙箱内 write_file + read_file 正常；../ 路径穿越写被拦截。

用户 A 无法读取用户 B 的 users/{id}/ 私有文件。

Skill 文件 skills/.../SKILL.md 可从 users/{id}/ 沙箱上下文直接 read_file。

write_file 到 skills/ 目录被拦截。

Docker 模式：shell 输出含 [sandbox:docker 与 /work 工作目录。

聊天页切换后下一条消息行为与选择一致。

方案 A 无需 Docker，Local backend 即可验证 Skill 只读访问。

# 八、交付清单

| 类别 | 交付物 |
| --- | --- |
| 后端 MVP（05-26） | sandbox 模块、Path Jail、Docker Runner、Runner/Console 传参、env_context |
| 后端 Phase 4/5（05-27） | Skill requires_sandbox、SessionContainerManager、MCP Docker、Status API、idle reaper |
| 后端方案 A（05-27） | 读写分离 Path Jail、readonly roots、runner 生命周期注入 Skill 目录 |
| 前端 | ExecutionEnvironmentSelector、ExecutionSandboxSection 扩展、Session 状态展示 |
| 配置 | ExecutionSandboxConfig 全字段、Security API、控制台 Security 页 |
| 测试 | 6+ 脚本 + 26+ 单元测试（path_jail/skill/session/status） |
| 文档 | 工具沙箱开发方案.docx、沙箱测试脚本.docx、本文档 |
| 镜像 | deploy/Dockerfile.sandbox、build_sandbox_image.ps1 |

# 九、与 Tool Guard 的关系

| 场景 | Tool Guard | 沙箱 Path Jail |
| --- | --- | --- |
| 读 /etc/passwd 或 win.ini | 可能未命中规则 | 硬拒绝（沙箱开启时） |
| rm -rf 危险命令 | 规则命中 → 审批 | 即使批准也只能操作 sandbox_root 内 |
| ../ 路径穿越 | 部分规则 WARN | resolve_path_in_jail 硬拒绝 |
| 本地模式（override=false） | 仍生效 | Path Jail 关闭，恢复宿主权限 |

结论：Tool Guard 是「门卫」，沙箱是「牢房」。两者叠加，不可互相替代。

# 十、已知限制

local backend 仍共享 QwenPaw 进程 OS 用户，防误操作不防内核级攻击。

Agent / ReAct 推理仍在宿主进程内，requires_sandbox 仅强制工具层沙箱。

Skill 脚本未独立容器化（经评估安全收益有限，采用只读 Path Jail 替代）。

MCP run_in_sandbox 为 opt-in，默认仍在宿主 spawn。

Session 容器与 Docker Per-Call 需 Docker Desktop / WSL2（Windows 开发环境）。

Browser / Playwright 与工具沙箱未合并为同一容器。

用户隔离 Phase 0 路径策略与沙箱共用 resolver，多租户完整验收待用户目录全面落地。

# 十一、后续规划

| 阶段 | 内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| Phase 6 | 结构化沙箱审计日志、检索 API | P2 |
| Phase 6 | OpenShell / 更强网络 egress 策略 | P3 |
| 产品 | 切换环境时 Toast「下一条消息起生效」 | P3 |
| 产品 | /environment 命令查询当前模式 | P3 |
| 产品 | Console 配置 sandbox_readonly_roots 可视化编辑 | P3 |
| 运维 | Session 容器监控告警、镜像版本管理 | P3 |

# 十二、2026-05-27 增量开发详述

## 12.1 问题与决策

启用 per-user 沙箱（users/81/）后，Skill 文件位于 workspace/skills/，与 sandbox_root 为兄弟目录，导致 read_file 读取 Skill 脚本/references 被 Path Jail 拦截，Agent 被迫用 shell cp 绕行。

曾评估 Skill 独立容器化方案，结论为：Agent 仍在宿主 ReAct 循环内，单独容器化 Skill 无法隔离 LLM 推理与工具调用链，安全收益有限、复杂度高。最终采用方案 A：读写分离 Path Jail。

## 12.2 方案 A 实现要点

| 组件 | 改动 |
| --- | --- |
| config.py | sandbox_readonly_roots、allow_enabled_skill_dirs |
| path_jail.py | is_path_readable/writable、resolve_tool_path_string(mode) |
| context.py | current_readonly_roots ContextVar |
| file_io.py | _resolve_read_path / _resolve_write_path 分离 |
| path_jail_guardian.py | read/write 模式分别校验 |
| runner.py | Agent 初始化后注入 enabled skill dirs，finally 清理 |

## 12.3 Phase 4/5 PR 拆分

| PR | 内容 | 关键文件 |
| --- | --- | --- |
| PR-1 | Skill requires_sandbox + Scanner 联动 + runtime 强制 | skills_manager.py、skill_scanner、runner.py |
| PR-2 | SessionContainerManager + MCP docker stdio | session_container_manager.py、docker_stdio_client.py |
| PR-3 | Shell session docker exec 复用 + idle reaper | shell.py、_app.py、runner.py |
| PR-4 | Status API + Console 展示 | status.py、ExecutionSandboxSection.tsx |

## 12.4 目录布局（方案 A 生效后）

workspaces/default/
  skills/              ← 只读（sandbox_readonly_roots）
    demo-skill/
      SKILL.md         ← read_file 允许
      scripts/         ← read_file 允许
  users/
    81/                ← 可写 sandbox_root
      output.txt       ← write_file 允许

Agent 在 users/81/ 沙箱内运行，可直接读取 skills/ 下 Skill 资源，但不能修改 skills/ 或访问其他用户目录。

## 12.5 手动验证建议

开启 Local 沙箱（无需 Docker）：设置 → 安全 → 执行沙箱 → enabled + backend=local。

调用读取 skills/ 下 scripts 或 references 的 Skill，确认 read_file 直接成功。

尝试 write_file 到 skills/，应返回 outside writable sandbox 错误。

Docker 相关（Session 容器、MCP Docker）需 Docker Desktop 运行。

# 十三、附录：数据流时序

Console 用户选择「沙箱环境」并发送消息 → Chat index.tsx customFetch 设置 execution_sandbox_enabled=true → console.py _extract_session_and_payload 写入 meta → Runner handle_agent_query 调用 set_sandbox_enabled_override(True) → load_sandbox_settings() 返回 enabled=true → resolve_sandbox_root(workspace, user_id) → Runner 注入 readonly roots（skills/ + enabled skill dirs）→ ReactAgent 工具调用 set_current_sandbox_root → read_file 调用 resolve_tool_path_string(mode=read) → skills/ 路径可读、users/{id}/ 外路径拒绝 → write_file 调用 mode=write，skills/ 写入拒绝。

# 附录：相关文档

工具沙箱开发方案.docx — 分阶段规划与 Backend 对比（规划文档）

沙箱测试脚本.docx — 测试脚本使用手册

scripts/export_sandbox_plan_docx.py — 规划文档导出脚本

scripts/export_sandbox_test_scripts_docx.py — 测试手册导出脚本

scripts/export_sandbox_dev_summary_docx.py — 本文档导出脚本