# QwenPaw / AI Work OS 工具沙箱开发方案

文档类型：技术方案  |  版本：v1.0  |  日期：2026-05-26

本文档基于当前代码库（src/qwenpaw）与产品文档现状分析，针对工具执行沙箱（对比文档标注为「规划中」）给出分阶段开发方案。与用户隔离方案配套，建议在 users/{user_id}/ 路径策略落地后实施沙箱执行层。

# 一、现状诊断

## 1.1 已有能力：策略层安全（非沙箱）

当前安全栈是「检测 + 审批」，不是「隔离执行」。Tool Guard、File Guard、Skill Scanner 与 Approval Level 构成策略层，工具实际仍在 QwenPaw 同 OS 用户权限下执行。

| 组件 | 作用 | 是否沙箱 |
| --- | --- | --- |
| Tool Guard | 正则规则、Shell 逃逸检测、敏感路径拦截 | 否（策略） |
| File Guard | 敏感目录 deny-list（.secret 等） | 否（策略） |
| Skill Scanner | 安装/启用前静态扫描 | 否（安装期） |
| Approval Level | STRICT / SMART / AUTO / OFF | 否（人工门控） |
| Workspace Context | cwd、相对路径默认在 agent workspace | 部分（约定，非 OS 强制） |

## 1.2 实际执行方式

| 工具类型 | 执行方式 | 风险 |
| --- | --- | --- |
| execute_shell_command | 宿主机 subprocess，cwd=workspace | 审批通过后仍用宿主权限 |
| 文件工具 | Python 直接 open()，绝对路径不受 workspace 限制 | 可读写 workspace 外路径 |
| MCP | 启动 MCP server 子进程，继承宿主环境 | 无独立挂载/网络策略 |
| Skills | 进程内加载执行（SECURITY.md 明确） | 等同于信任任意 Python 代码 |
| Browser | Playwright 子进程 | 浏览器级，不是 Agent 工具沙箱 |

## 1.3 核心缺口

| 规划能力 | 当前状态 |
| --- | --- |
| 每次工具调用独立进程/容器 | 未实现 |
| users/{user_id}/ 作为沙箱根 | 未实现（依赖用户隔离 Phase 3） |
| workspace 外路径硬阻断 | 仅 rm 检测 + 警告，非强制 |
| MCP/Skill 执行隔离 | 未实现 |
| 网络 egress 控制 | 未实现 |

结论：现有 Tool Guard 是「门卫」，沙箱是「牢房」。两者互补，不能互相替代。

# 二、设计目标

## 2.1 安全目标

最小权限：工具只能访问被授权的目录、网络、环境变量。

失败安全：沙箱不可用时可配置为「拒绝执行」而非静默降级。

可审计：每次沙箱执行记录 tool、user、agent、挂载、退出码。

多租户就绪：沙箱根与用户隔离目录一致。

## 2.2 非目标（首版不做）

完整 VM 级隔离。

替换 Tool Guard / Approval（保留，沙箱在其之后）。

所有工具 100% 容器化（分阶段、分 backend）。

## 2.3 沙箱粒度（推荐）

| 维度 | 推荐策略 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 文件边界 | Per Agent + Per User | workspaces/{agent_id}/users/{user_id}/ 为读写根 |
| 进程隔离 | Per Tool Call | 每次 shell/MCP/高风险工具独立子进程 |
| 会话级容器 | 可选（Phase 3+） | 长任务复用容器，降低启动开销 |
| 共享 Agent | Agent 根目录只读挂载 | persona/skills 共享，用户数据写 user 子目录 |

# 三、目标架构

## 3.1 执行流水线（目标态）

Tool Call → Tool Guard + Approval → SandboxRunner → Backend（local/docker/firejail）→ Mount sandbox_root → Tool Executor → 结果回传 Agent。

最佳插入点：ToolGuardMixin._acting() 审批通过后、调用 super()._acting() 之前（tool_guard_mixin.py 约第 466 行），统一走 SandboxRunner.execute(tool_call, context)。

## 3.2 沙箱上下文 SandboxContext

SandboxContext(
    agent_id, user_id, session_id, tool_name,
    sandbox_root,      # users/{user_id}/ 或 workspace
    workspace_ro,      # agent 共享只读区
    network_policy,    # deny | allowlist | full
    env_allowlist, timeout_seconds,
    backend,           # off | local | docker | firejail
)

由 UserWorkspaceResolver（用户隔离 Phase 3）解析 sandbox_root，沙箱与用户隔离共用同一套路径策略。

## 3.3 三层隔离模型

| 层级 | 机制 | 负责模块 |
| --- | --- | --- |
| L1 策略 | Tool Guard / File Guard / Approval | 已有 |
| L2 路径 | 强制 sandbox_root，拒绝越界绝对路径 | 新 PathJailGuardian + file_io |
| L3 执行 | 独立进程/容器、降权、网络隔离 | 新 SandboxRunner |

# 四、Backend 方案对比

## 方案 A：Local Process Jail（MVP，2–3 天）

适用：Windows / Linux 开发环境、无 Docker。

Shell：子进程 + cwd=sandbox_root + 环境变量白名单。

文件工具：_resolve_file_path 强制落在 sandbox_root 内。

越界路径：硬拒绝（403），不只警告。

Linux 增强：可选 firejail / bubblewrap。

局限：仍共享 QwenPaw OS 用户，防君子不防内核级攻击。

## 方案 B：Docker Per-Call（推荐生产，5–7 天）

适用：Linux 服务器、Docker 已部署。

镜像：精简 qwenpaw-sandbox:latest（python + 常用 CLI）。

挂载：-v sandbox_root:/work:rw + -v workspace_ro:/ro:ro。

网络：默认 --network none，allowlist 域名需 proxy。

资源：--memory / --cpus / --pids-limit。

MCP：MCP server 在容器内启动，stdio 转发。

局限：冷启动 200–800ms；Windows 需 WSL2/Docker Desktop。

## 方案 C：Session Container（进阶，+3–5 天）

会话开始时创建容器，会话内多次 tool call 复用。

适合 Browser、长 Shell 流水线。

需生命周期管理（idle 超时销毁、/stop 清理）。

推荐路径：Phase 1–2 方案 A → Phase 3–4 方案 B → Phase 5 方案 C。

# 五、分阶段开发计划

## Phase 0：前置 — 用户隔离路径（依赖，约 2–3 天）

workspaces/{agent_id}/users/{user_id}/  → sandbox_root (RW)
workspaces/{agent_id}/                  → workspace_ro (共享只读)

验收：两个用户的 sandbox_root 物理分离。

## Phase 1：路径强制（P0，约 2 天）

| 任务 | 说明 |
| --- | --- |
| PathJailGuardian | file/shell 工具路径必须在 sandbox_root 内 |
| file_io._resolve_file_path | 绝对路径 resolve 后校验 relative_to(sandbox_root) |
| rule_guardian rm 检测 | outside workspace 从 WARN → BLOCK（可配置） |
| SandboxContext resolver | 从 request context 解析 agent/user/session |

验收：Agent 无法通过 read_file("/etc/passwd") 读取系统文件。

## Phase 2：SandboxRunner 框架（P0，约 2–3 天）

| 任务 | 说明 |
| --- | --- |
| security/sandbox/runner.py | 抽象 SandboxRunner.execute() |
| LocalSandboxRunner | 包装 shell/file 执行 |
| 接入 ToolGuardMixin | 审批通过后走 Runner |
| 配置项 | security.execution_sandbox.enabled/backend/fail_closed |
| 审计日志 | 结构化记录每次沙箱执行 |

{
  "security": {
    "execution_sandbox": {
      "enabled": true,
      "backend": "local",
      "fail_closed": true,
      "default_network": "deny"
    }
  }
}

验收：开启沙箱后 shell 在 sandbox_root 内执行；关闭时行为与现网一致。

## Phase 3：Docker Backend（P1，约 4–5 天）

| 任务 | 说明 |
| --- | --- |
| DockerSandboxRunner | docker run --rm 单次调用 |
| 沙箱镜像构建 | docker/sandbox/Dockerfile + CI |
| Shell 代理 | 容器内执行，stdout/stderr 回传 |
| MCP 沙箱化 | StdIO MCP 在容器内 spawn |
| 网络策略 | 默认 none；HTTP 工具走 allowlist proxy |

验收：容器内 rm -rf / 不影响宿主；容器无法访问其他 user 目录。

## Phase 4：Skill 执行隔离（P1，约 3–4 天）

| 任务 | 说明 |
| --- | --- |
| Skill 脚本分类 | 标记 requires_sandbox: true |
| 执行器改造 | skill 脚本走 SandboxRunner，不再 in-process |
| Scanner 联动 | 高风险 skill 强制 sandbox |

验收：恶意 skill 脚本无法读写 sandbox_root 外文件。

## Phase 5：Session 级优化 + 控制台（P2，约 3 天）

| 任务 | 说明 |
| --- | --- |
| Session Container 池 | 复用容器，降低延迟 |
| 控制台 Security 页 | 沙箱 backend 状态、审计 |
| Agent 级 override | agent.json 可设 sandbox_backend |
| 与 approval_level 联动 | STRICT 模式强制 docker |

# 六、与现有组件的关系

| 场景 | Tool Guard | 沙箱 |
| --- | --- | --- |
| rm -rf ~/ | 规则命中 → 审批 | 即使批准，也只能删 sandbox_root 内 |
| 读 /etc/passwd | 可能未命中规则 | Path Jail 硬拒绝 |
| 已审批的 curl 外联 | 允许 | 网络 policy 控制 |
| Skill 后门 | Scanner 可能 warn | 容器内无法逃逸 |

# 七、配置与 API 变更

## 7.1 SecurityConfig 扩展

class ExecutionSandboxConfig(BaseModel):
    enabled: bool = False
    backend: Literal["off", "local", "docker", "firejail"] = "local"
    fail_closed: bool = True
    network: Literal["deny", "allowlist", "full"] = "deny"
    network_allowlist: list[str] = []
    mount_workspace_readonly: bool = True
    docker_image: str = "qwenpaw-sandbox:latest"

## 7.2 Agent 级配置

{
  "approval_level": "SMART",
  "sandbox": {
    "backend": "docker",
    "network": "allowlist",
    "network_allowlist": ["api.example.com"]
  }
}

## 7.3 控制台

Settings → Security：沙箱开关、backend 选择、fail_closed。

Agent Config：覆盖全局沙箱策略。

Debug 日志：沙箱执行 audit 流。

# 八、风险与兼容

| 风险 | 应对 |
| --- | --- |
| Docker 不可用 | dev 可降级 local；生产建议 fail_closed |
| 性能（容器冷启动） | Phase 5 Session 池；低风险工具走 local |
| Windows 开发 | Phase 1–2 local；Docker 依赖 WSL2 |
| Browser/Playwright | 单独策略，不强行塞入同一容器 |
| ACP bypass 冲突 | bypass 模式显式跳过沙箱，日志告警 |
| 历史工具依赖绝对路径 | 迁移期 WARN + 文档 |

# 九、时间线建议

| 周期 | 内容 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| Week 1 | Phase 0 用户路径 + Phase 1 Path Jail | 路径无法越界 |
| Week 2 | Phase 2 Local SandboxRunner + Mixin 接入 | 统一执行网关 |
| Week 3–4 | Phase 3 Docker Backend | 生产级隔离 |
| Week 5 | Phase 4 Skill 沙箱 | 扩展面收敛 |
| Week 6 | Phase 5 优化 + 控制台 | 可运维 |

MVP（约 1 周）：Phase 0 路径 + Phase 1 Path Jail + Phase 2 Local Runner。生产就绪（约 3–4 周）：+ Docker Backend + 审计 + fail_closed。

# 十、验收清单

1. 用户 A 的 shell 无法读写用户 B 的 users/{user_id}/。

2. 文件工具绝对路径越界返回明确错误。

3. 审批通过的 rm -rf / 仅影响 sandbox_root。

4. Docker 模式下容器无 host network、无 privileged。

5. 沙箱启动失败且 fail_closed=true 时工具不执行。

6. MCP 工具在沙箱内运行，宿主看不到 MCP 写的越界文件。

7. 审计日志可检索：agent_id、user_id、tool、backend、duration、exit_code。

8. approval_level=OFF 仍受 Path Jail 约束（策略可配置）。

# 十一、结论

| 维度 | 现状 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 安全模型 | 策略 + 审批 | 策略 + 审批 + OS 级隔离 |
| 文件边界 | 约定 workspace | 强制 sandbox_root |
| 执行 | 宿主同进程/子进程 | SandboxRunner 统一网关 |
| 多租户 | Agent 级 | Agent + User 子目录 |
| 产品定位 | 规划中 | Local MVP → Docker 生产 |

推荐路径：与用户隔离方案同链路——先定 users/{user_id}/ 路径（隔离 Phase 3），再在其上挂 SandboxRunner（本方案 Phase 1–3）。