# QwenPaw / AI Work OS 用户隔离开发方案

文档类型：技术方案  |  版本：v1.0  |  日期：2026-05-26

本文档基于当前代码库（src/qwenpaw + console）现状分析，针对共享 Agent、用户记忆与文件未隔离问题，给出分阶段开发方案。

# 一、现状诊断

系统隔离分为两层，且实现不一致：Agent 级（workspace、MEMORY.md、media 等）与 User 级（chats.json、session JSON）。

## 1.1 当前隔离状态

| 数据 | 当前隔离粒度 | 权限校验 | 主要问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| Agent 元数据 CRUD | Agent + user_id | 有 | 仅管理接口受保护 |
| Agent 运行时（聊天/文件/配置/MCP） | 仅 Agent | 无 | 知道 agent_id 即可访问 |
| 对话列表 / 会话 JSON | Agent + User | 部分 | batch-delete 等未校验 |
| ReMe 长期记忆 | 仅 Agent | 无 | 多用户共享 MEMORY.md |
| Workspace 文件 / 上传 | 仅 Agent | 无 | 多用户共享 |
| 前端 user_id | — | — | 大量写死 default |

## 1.2 身份不一致问题

JWT middleware 使用数字 user id；Console 聊天使用 username；前端默认 default。

Agent 创建时绑定的 user_id 格式不统一，导致会话列表为空、403 等异常。

user_id = null 表示共享 Agent，是产品设计而非 bug；多租户需区分共享与个人 Agent。

## 1.3 存储路径现状

| 资源 | 路径模式 | 隔离范围 |
| --- | --- | --- |
| Agent workspace | workspaces/{agent_id}/ | Per-agent |
| Chat 注册表 | {workspace}/chats.json | Per-agent，按 user_id 过滤 |
| Session JSON | {workspace}/sessions/{user_id}_{session_id}.json | Per-agent + Per-user |
| ReMe 记忆 | {workspace}/MEMORY.md, memory/*.md | Per-agent（多用户共享） |
| Light context | {workspace}/dialog/*.jsonl | Per-agent（多用户共享） |
| 上传文件 | {workspace}/media/ | Per-agent（多用户共享） |

# 二、产品策略（必须先定）

开发前需明确三种 Agent 类型及隔离策略：

| 类型 | user_id | 记忆 | 文件 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 个人 Agent | 绑定创建者 | 按用户隔离 | 按用户隔离 | 默认模式，多租户 |
| 团队 Agent | 绑定团队/部门 | 可选共享或按用户 | 共享 workspace + 用户子目录 | 协作助手 |
| 系统共享 Agent | null | 全员共享 | 全员共享 | 官方模板、公共 QA |

推荐默认策略：新创建的 Agent 一律绑定 user_id，不再默认共享；default Agent 仅开发环境保留，生产需管理员显式标记为系统共享。

# 三、目标架构

## 3.1 统一身份（Phase 1）

全系统只认一种 canonical user_id（建议 JWT 数字 id，username 仅展示）。

前端登录后从 token 写入 currentUserId，禁止客户端随意传 default。

后端所有写接口强制覆盖 client 传来的 user_id，不信任前端。

## 3.2 访问控制（Phase 2）

在 get_agent_for_request() 统一加归属校验（admin 可 bypass）：

个人 Agent：仅 owner + admin 可访问。

共享 Agent：所有已登录用户可读；写 workspace / 改配置需 admin 或显式授权。

影响范围：workspace、console chat、config、MCP、skills、crons、plan 等所有 agent-scoped 路由。

## 3.3 数据隔离方案对比

### 方案 A：最小改动（1–2 天）

不改存储结构，仅补齐 ownership 校验 + 统一 user_id。

共享 Agent 仍共享记忆（需在文档/UI 中明确说明）。

适合：短期上线多用户，接受共享 Agent = 共享记忆。

### 方案 B：推荐 — 记忆/文件按用户子目录（3–5 天）

目录结构：

workspaces/{agent_id}/
├── agent.json, AGENTS.md, SOUL.md   # 共享 persona
├── users/{user_id}/
│   ├── MEMORY.md, memory/
│   ├── dialog/
│   ├── media/
│   └── sessions/
└── chats.json                         # 仍按 user_id 过滤

ReMeLightMemoryManager：working_dir → workspace/users/{user_id}/

LightContextManager：dialog_path 同上。

上传/工具读写默认限制在用户子目录（Tool Guard 配合）。

共享 Agent（user_id=null）仍走 agent 根目录，保持现有行为。

### 方案 C：最强 — 每用户独立 Agent 实例（5–8 天）

用户注册时 fork 模板 Agent → agent_id = tpl_{user_id}。

完全物理隔离，适合高安全场景；运维成本高，模板更新需同步机制。

建议采用方案 B，在共享 Agent 与多租户之间平衡最好。

# 四、分阶段开发计划

## Phase 1：身份统一（P0，约 1 天）

| 任务 | 说明 |
| --- | --- |
| 统一 JWT 解析 | console.py / api.py / agents.py 共用 _get_canonical_user_id() |
| 前端绑定 | 登录后设置 currentUserId；Chat 不再 fallback default |
| 数据迁移脚本 | chats.json、session 文件名统一为 canonical id |
| Agent 创建 | JWT 模式下强制 user_id=current_user |

验收标准：两个用户登录后，互相看不到对方会话列表。

## Phase 2：权限补齐（P0，约 1–2 天）

| 任务 | 说明 |
| --- | --- |
| get_agent_for_request() | 加 _check_agent_ownership |
| Chat API | POST /chats 强制 JWT user；batch-delete 逐条校验 |
| console/chat/stop | 校验 chat 归属 |
| files/preview | 限制在 agent workspace 内 |
| Proactive memory | list_chats(user_id=...) 过滤 |

验收标准：用户 A 无法通过 X-Agent-Id 访问用户 B 的 Agent workspace。

## Phase 3：记忆与文件隔离（P1，约 2–3 天，方案 B）

| 任务 | 说明 |
| --- | --- |
| UserWorkspaceResolver | 根据 (agent_id, user_id, agent.user_id) 解析实际路径 |
| ReMe / LightContext | 传入用户级 working_dir |
| Workspace API | 列表/读写默认 scoped 到用户子目录 |
| Tool Guard | 工具写文件不能跨 users/{other}/ |
| 迁移 | 现有 MEMORY.md 按 owner 或 shared 归档 |

验收标准：同一 Agent 下，A/B 对话后各自 MEMORY.md 互不影响。

## Phase 4：共享 Agent 产品化（P2，约 1–2 天）

| 任务 | 说明 |
| --- | --- |
| Agent 类型字段 | visibility: private ¦ shared ¦ system |
| UI 标识 | 共享 Agent 显示「公共记忆」徽章 |
| 权限矩阵 | shared：所有人可聊；改配置仅 admin |
| 默认 Agent 策略 | 生产环境禁止匿名 default 命名空间 |

## Phase 5：沙箱与工具隔离（P2，与 sandbox 规划衔接）

Tool 执行：每次调用独立进程/容器（已有 sandbox 规划）。

文件边界：users/{user_id}/ 作为 sandbox root。

与 Phase 3 目录策略一致，避免重复设计。

# 五、API / 模型变更摘要

AgentProfileRef 扩展（示意）：

class AgentProfileRef:
    user_id: str | None          # owner；null = 系统共享
    visibility: Literal["private", "shared", "system"] = "private"
    memory_scope: Literal["agent", "user"] = "user"  # 新增

建议新增内部服务 UserContextResolver：

resolve_user_id(request) -> str

resolve_agent_access(request, agent_id) -> AgentRef

resolve_user_workspace(agent_id, user_id) -> Path

所有 agent-scoped 路由只通过该 resolver，避免各处重复逻辑。

# 六、风险与兼容

| 风险 | 应对措施 |
| --- | --- |
| 历史数据在 default 下 | 一次性 migration + 管理员工具合并/分配 |
| 渠道（微信等）user_id 格式不同 | 渠道层映射到 canonical id |
| 共享 Agent 用户期望完全私有 | UI + 文档明确；创建时默认 private |
| 性能（每用户子目录） | 仅活跃用户 lazy 创建目录 |

# 七、优先级与时间线

| 阶段 | 内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| Week 1 | Phase 1 + Phase 2：堵住越权，统一身份 | 必须做 |
| Week 2 | Phase 3：记忆/文件按用户隔离 | 多租户核心 |
| Week 3 | Phase 4 + 5：共享 Agent 产品化 + 沙箱衔接 | 增强 |

# 八、结论

| 问题 | 根因 | 开发方向 |
| --- | --- | --- |
| 共享 Agent | user_id=null 是设计 | 产品分层 + 默认 private |
| 记忆不隔离 | ReMe 路径在 agent 根 | 方案 B：users/{user_id}/memory |
| 文件不隔离 | workspace 无 user 子目录 | 同上 + Tool Guard |
| 越权访问 | runtime API 无 ownership | Phase 2 统一网关校验 |
| 前端 "default" | 未接 JWT | Phase 1 前端 + 后端强制覆盖 |

推荐路径：先完成 Phase 1 + 2（安全底线），再实施方案 B 的 Phase 3（记忆/文件隔离）。